基于Tiny ImageNet 数据集和ResNet模型对抗鲁棒性评估

- 研究意义

随着深度学习在计算机视觉各类场景的广泛落地，图像分类作为视觉感知的核心任务，其识别精度与鲁棒性直接影响模型应用效果。ResNet作为经典的深度卷积神经网络，凭借优异的特征提取能力与鲁棒性，成为图像分类任务的主流模型，而Tiny ImageNet数据集作为ImageNet的经典子集，类别多样、规模适配，是中型图像分类模型研发与验证的重要基准。但开源视觉模型普遍存在对抗鲁棒性缺陷——人眼无法察觉的微小像素扰动（对抗样本）即可导致模型严重误判，在各类图像分类实际应用场景中，此类问题可能引发模型决策失误，成为模型工程部署的关键技术障碍。

当前FGSM、PGD等经典对抗攻击算法已形成成熟的理论体系与开源实现，Foolbox等专用工具箱也为对抗鲁棒性测试提供了高效工具支撑，但针对Tiny ImageNet数据集与ResNet模型的针对性验证、标准化自动化评估仍较为缺乏，且多数防御方法设计复杂，需重构模型或大量算力训练，难以快速落地到实际图像分类系统中。高斯模糊作为经典的输入预处理方法，具有实现简单、轻量化、无侵入式的优势，可通过过滤微小扰动保留图像核心特征，是提升模型对抗鲁棒性的理想轻量化方案。

本研究以Tiny ImageNet数据集为实验载体，基于Foolbox工具箱完成FGSM、PGD经典对抗攻击的复现与验证，构建轻量化自动化鲁棒性评估框架，分析ResNet模型在不同扰动强度下的性能变化，并设计高斯模糊输入预处理防御机制，通过对比实验验证其防御效果。研究意义体现在：

- 技术验证层面：完成Foolbox与ResNet模型在Tiny ImageNet图像分类场景的无缝对接，实现经典对抗攻击的标准化复现，为同类中型图像分类模型的对抗性测试提供可复用的实验流程；

- 工程应用层面：构建的自动化评估框架可实现攻击方法、扰动强度的批量测试与结果自动分析，解决传统人工测试效率低、结果不统一的问题，为Tiny ImageNet相关图像分类模型的鲁棒性检测提供轻量化工具；

- 防御落地层面：验证高斯模糊预处理在Tiny ImageNet场景的防御有效性，提供一种实现简单、无需重构模型、可直接嵌入现有图像分类系统的轻量化防御方案，为视觉分类模型的安全部署提供实用参考；

4. 实践学习层面：通过“攻击复现-评估框架构建-防御验证”的全流程实践，深化对对抗学习核心原理、开源工具与视觉模型融合应用的理解，提升计算机视觉算法验证与工程实践能力。

## 二、相关现状调研

2.1 对抗样本与视觉模型鲁棒性研究现状

对抗样本是深度学习模型的一类固有脆弱性，自提出以来已成为计算机视觉领域的重要研究方向。经典对抗攻击算法，如 FGSM 和 PGD，通过对输入图像添加微小、定向扰动，使模型产生误判，并形成了标准化的理论体系。研究显示，ResNet 等深度卷积神经网络在通用图像分类任务（如 CIFAR-10、ImageNet）中表现优异，但在对抗攻击下性能会明显下降。针对 Tiny ImageNet 等中型图像数据集的鲁棒性研究仍较少，多数研究集中在 ImageNet 或 CIFAR-10 等通用数据集，专用场景下的有效性和适配性需要进一步验证。

2.2 对抗攻击工具研究现状

目前主流的对抗攻击工具箱包括 Foolbox、IBM ART 和 Google CleverHans 等。其中 Foolbox 因接口简洁、框架兼容性强，并原生支持最小扰动计算，成为对抗鲁棒性测试的主流工具。Foolbox 内置 FGSM、PGD、UAP 等经典攻击算法，可自动生成对抗样本并量化扰动，支持攻击成功率和扰动幅度统计，并与 PyTorch、TensorFlow 等框架无缝对接，大幅降低实验复现难度。相比之下，IBM ART 功能全面但学习曲线陡峭，适合复杂企业级场景；CleverHans 更新较慢且兼容性有限，因此本研究选择 Foolbox 作为实验实现工具。

2.3 Tiny ImageNet 数据集与视觉模型研究现状

Tiny ImageNet 是 ImageNet 的子集，包含 200 类图像，每类约 500 张训练图像，原始图像尺寸为 64×64，预处理统一 resize 为 224×224 以适配 ResNet-50 输入。Tiny ImageNet 保留了 ImageNet 的类别多样性，但规模较小，更适合快速实验和微调训练。

ResNet 系列模型因层级结构清晰、特征提取能力强、训练效率高，成为分类任务的主流视觉模型。目前已有开源 ResNet 模型在 Tiny ImageNet 上实现了较高分类准确率。然而，针对这些高性能模型的对抗鲁棒性测试仍零散，缺乏标准化测试流程，模型在面对对抗扰动时的性能变化规律尚未系统分析。

2.4 对抗防御方法研究现状

对抗防御方法主要包括模型重构、对抗训练和输入预处理三类。模型重构类通过修改网络结构提升鲁棒性，但设计复杂且训练成本高；对抗训练类通过在训练集中加入对抗样本提升鲁棒性，效果显著，但训练时间长且容易过拟合特定攻击方法。

输入预处理类通过对输入图像进行平滑或滤波操作过滤微小扰动，实现轻量化、防侵入式防御。高斯模糊作为经典方法，可有效降低图像中的高频噪声，同时保留低频有效特征，在通用图像分类任务中已验证其防御效果。然而，针对 Tiny ImageNet 的具体验证仍不足，其防御参数设置与效果的定量分析尚未形成标准化结论。

2.5 现有研究不足

综合现有研究，主要存在以下不足：

- 针对 Tiny ImageNet 数据集与 ResNet 模型的对抗鲁棒性标准化测试流程尚未形成，开源攻击工具与数据集的对接缺乏可复用方案；

- 鲁棒性评估多依赖人工或单样本测试，缺乏轻量化、自动化的批量评估框架，难以实现多攻击方法、多扰动强度的系统化性能分析；

- 针对 Tiny ImageNet 场景的轻量化防御方法研究不足，高斯模糊等输入预处理策略的参数设置和防御效果缺乏定量验证，缺少可直接落地的实验方案。

本研究将针对上述不足展开，设计“攻击复现 → 自动化评估 → 轻量化防御”的全流程实验方案，以系统化验证 ResNet 在 Tiny ImageNet 下的鲁棒性，并探索高效、可实现的输入预处理防御策略。

## 三、所选择工具初步搭建情况

本研究以 Python 为核心编程语言，基于 PyTorch 深度学习框架、Foolbox 对抗攻击工具箱完成实验环境搭建，搭配 torchvision、numpy、matplotlib、OpenCV 等辅助库，针对 Tiny ImageNet 数据集 与 ResNet50 模型完成全流程环境配置、模块化代码开发与核心功能验证，已实现从数据加载、模型定义、对抗攻击封装到鲁棒性评估的完整基础链路，具体初步搭建情况如下：

### 3.1 核心工具选型与基础调研

1. 编程语言

采用 Python 3.14 作为开发语言，是深度学习与对抗鲁棒性研究的主流语言，兼容性强、生态完善，可稳定支撑本项目所有依赖库运行。

2. 深度学习框架

选定 PyTorch 2.11.0+cu130，支持 CUDA GPU 加速，动态图机制便于调试，与 Foolbox 原生兼容，可高效完成 ResNet50 模型加载、推理、微调与对抗攻击对接。

3. 对抗攻击工具

选定 Foolbox 3.3.4，内置 FGSM、PGD 等经典对抗攻击算法，支持 L∞ 范数扰动生成，可直接封装 PyTorch 模型生成对抗样本，接口简洁、易于模块化集成。

4. 辅助工具

- torchvision 0.26.0+cu130：提供 ResNet50 预训练权重、图像预处理、数据增强与数据集加载组件；

- numpy：用于张量数值计算、数据格式转换；

- matplotlib：用于后续鲁棒性曲线、类别精度对比等结果可视化；

- OpenCV：用于高斯模糊预处理、图像尺寸统一与滤波操作。

所有工具版本匹配、无冲突，可在同一环境稳定协同工作。

### 3.2 开发环境精细化配置与验证

已完成完整开发环境部署，所有依赖库安装成功、功能验证通过，核心验证结果如下：

1. 完成 PyTorch + CUDA 环境配置，GPU 加速可用；

2. 成功安装 Foolbox、torchvision、numpy、matplotlib、OpenCV 等全部核心依赖；

3. 完成随机种子、设备自动检测、参数统计等工具函数验证；

4. 实现模型加载、数据集读取、攻击封装、精度评估四大模块独立测试与联调。

### 3.3 数据集与模型前期准备

1. Tiny ImageNet 数据集

- 已完成数据集下载、解压与目录整理；

- 包含 200 个物体类别，图像预处理统一 resize 为 224×224 以适配 ResNet50 输入；

- 已完成数据加载模块开发，支持 ImageNet 标准归一化、数据增强、批量加载接口。

2. ResNet50 模型

- 基于 torchvision 加载 ImageNet 预训练 ResNet50，并修改全连接层输出为 200 类，适配 Tiny ImageNet 分类任务；

- 提供冻结骨干网络、全量解冻、模型保存/加载等微调接口；

- 已完成模型前向推理验证，输出形状[batchsize,200]符合预期。

### 3.4 核心模块代码实现与工具深度对接

已完成全模块化工程化代码搭建，所有功能均已实现并验证，可直接组合运行：

1. 模型模块（src/models/resnet.py）

- 定义 ResNet50_TinyImageNet 类，完成预训练权重加载、输出层修改、参数冻结/解冻；

- 提供模型保存与加载函数，支持权重文件读写。

2. 数据模块（src/data/dataset.py）

- 基于自定义 Dataset 实现 Tiny ImageNet 标准化加载；

- 完成训练/测试集划分、图像增强、尺寸统一、归一化与 DataLoader 封装。

3. 对抗攻击模块（src/attacks/adversarial.py）

- 实现 PyTorch 模型→Foolbox 模型封装；

- 支持 FGSM、PGD 攻击器创建，可配置扰动强度 ε，攻击流程就绪。

4. 评估模块（src/evaluation/metrics.py）

- 实现整体分类准确率、类别级准确率计算；

- 支持干净样本与对抗样本性能量化对比。

5. 工具模块（src/utils/helpers.py）

- 自动检测 CUDA 设备、设置随机种子保证实验可复现；

- 提供模型参数量统计、张量设备迁移等通用功能。

### 3.5 初步验证结果与结论

1. 环境验证：PyTorch、Foolbox、CUDA、OpenCV 全部可用，无依赖冲突；

2. 模型验证：ResNet50 加载、推理、保存/加载功能正常，输出适配 200 类；

3. 数据验证：Tiny ImageNet 可稳定加载，预处理流程（resize、归一化）正确；

4. 攻击验证：Foolbox 封装成功，FGSM、PGD 攻击器可正常调用；

5. 评估验证：精度计算函数可输出稳定指标。

结论：本研究已完成全流程实验环境与代码底座搭建，从数据加载、模型定义、对抗攻击到鲁棒性评估形成完整闭环，所有模块均已开发、调试并通过功能验证，无明显技术障碍，可直接进入模型微调、对抗攻击实验、自动化评估与鲁棒性分析阶段。

四、进度安排与预期成效

本研究整体研究周期为2个月（8周），采用5人分工协作模式（数据组2人、攻击复现组1人、框架构建组1人、防御验证组1人），各阶段任务明确、进度安排宽松，预留充足时间进行代码调试、实验优化与结果分析，确保研究质量，核心聚焦**“基础攻击复现-自动化评估框架构建-改进型攻击探索-高斯模糊防御验证”** 四大核心任务。具体进度安排与预期成效如下：

4.1 进度安排

第1-2周：环境完善与Tiny ImageNet数据集精细化处理（数据组主导，全员配合）

完成核心开发环境的精细化配置与调试，验证PyTorch、Foolbox、OpenCV等所有依赖库的功能可用性，解决潜在的版本冲突、接口不兼容问题，形成统一的实验环境；

完成Tiny ImageNet数据集的下载、解压与基础探索，统计200类数据分布、分析64×64分辨率样本特征，完成异常样本清洗、数据归一化、尺寸统一（resize至224×224）、训练集/验证集/测试集划分等预处理操作；

基于PyTorch实现Tiny ImageNet数据集的加载代码，封装Dataset与DataLoader类，实现数据集的批量调用与高效加载，添加高斯模糊预处理的初步接口；

阶段输出：可直接使用的标准化开发环境、预处理后的Tiny ImageNet数据集、数据集加载代码（带高斯模糊接口，含详细注释）。

第3-4周：ResNet模型加载与经典+改进型对抗攻击复现（攻击复现组主导）

完成适配Tiny ImageNet数据集的ResNet50预训练模型加载与初始化，验证模型在原始Tiny ImageNet测试集上的分类准确率，确保模型性能稳定（目标准确率≥60%）；

通过Foolbox完成ResNet模型的封装，实现Foolbox与PyTorch模型的无缝对接，调试数据输入输出格式，确保匹配无误；

基于Foolbox工具箱完成FGSM、PGD两种经典对抗攻击算法的标准化复现，调试攻击接口参数，确定合理的扰动强度范围（L∞范数，ε=0.01/0.03/0.05，人眼无感知区间）；

借鉴《Generating universal adversarial perturbation with ResNet》方法，训练ResNet生成器学习通用对抗扰动（UAP），实现改进型攻击策略的复现，完成UAP与PGD基线的初步对比调试；

完成ResNet模型在不同扰动强度、不同攻击方法（经典+改进型）下的基础性能测试，统计模型原始准确率、对抗样本准确率、攻击成功率（ASR）、生成效率等核心指标，分析扰动强度与模型性能的相关性；

阶段输出：ResNet模型加载与初始化代码、Foolbox与模型对接代码、FGSM/PGD/UAP攻击复现代码、基础性能测试结果表与初步分析报告。

第5-6周：自动化鲁棒性评估框架构建（框架构建组主导）

基于前期攻击复现与性能测试代码，开发自动化鲁棒性评估框架的核心功能，实现攻击方法（FGSM/PGD/UAP）、扰动强度（ε=0.01/0.03/0.05）的自动遍历，完成批量测试与核心指标的自动统计、保存；

集成Matplotlib可视化功能，开发可视化模块，实现“扰动强度-模型准确率”鲁棒性曲线、不同攻击方法攻击成功率/生成效率对比柱状图的自动绘制与导出；

借鉴《Adversarial attacks and adversarial robustness in computational pathology》分析方法，在框架中集成t-SNE特征空间可视化功能，实现对抗攻击下模型特征分布的自动分析与可视化；

对框架进行模块化封装，设计简洁的调用接口，实现“一键运行”功能（输入模型与数据集，自动输出所有评估结果、特征可视化图表与攻击对比分析）；

编写框架使用说明，完成框架的多次调试与优化，确保其稳定性、可复用性与易操作性；

阶段输出：可运行的自动化鲁棒性评估框架完整代码、框架使用说明文档、鲁棒性分析+特征空间可视化图表、框架调试报告。

第7-8周：高斯模糊防御机制实现与研究成果整合（防御验证组主导，全员配合）

基于OpenCV实现高斯模糊输入预处理防御机制，确定最优参数（3×3卷积核），将其嵌入自动化评估框架，实现**“对抗样本生成-高斯模糊预处理-模型推理-指标统计”的一体化流程；

设计对比实验方案，在相同攻击条件（同一攻击方法+同一扰动强度）下，完成“无防御”与“高斯模糊防御”**的对比测试，统计两组实验的对抗样本准确率、攻击成功率，计算准确率提升率与ASR下降率；同时完成防御机制对UAP改进型攻击的防御效果验证；

绘制防御前后鲁棒性曲线对比图、特征空间分布对比图，定量分析高斯模糊防御的有效性、适用场景及对不同攻击方法的防御差异，形成防御效果分析报告；

全员配合完成所有研究代码的整理、注释、归档与优化，确保代码的完整性、可运行性与可复用性；

整合所有实验结果、可视化图表与分析报告，完成最终研究报告的撰写与修改；

阶段输出：高斯模糊防御实现代码、经典/改进型攻击防御对比实验结果表与防御效果分析报告、完整实验代码包、最终研究报告。

4.2 预期成效

本研究通过2个月的系统研究与实践，预期实现理论实验、工程工具、攻击改进、防御落地、文档代码五类成果，所有成果均贴合研究目标与Tiny ImageNet图像分类的实际应用需求，具备可复现性、可复用性与一定的工程参考价值，具体预期成效如下：

4.2.1 理论与实验成果

完成FGSM、PGD经典对抗攻击及UAP改进型对抗攻击在Tiny ImageNet-ResNet50图像分类场景的标准化复现，明确不同扰动强度（ε=0.01/0.03/0.05）、不同攻击方法（经典+改进型）对ResNet模型图像分类性能的影响规律，量化对比UAP与PGD基线的攻击成功率、生成效率差异，形成可复用的对抗攻击实验流程；

通过t-SNE特征空间可视化，揭示对抗攻击对ResNet模型特征提取的破坏机制，从特征层面解释模型在对抗样本下性能下降的原因，形成特征空间分析结论；

定量验证高斯模糊输入预处理在Tiny ImageNet场景的防御有效性，明确在FGSM/PGD/UAP攻击下，高斯模糊防御可使ResNet模型的对抗样本准确率提升15%-30%，攻击成功率下降15%-30%，且扰动强度越小、经典攻击下的防御效果越显著，形成标准化的防御效果定量分析结论。

4.2.2 工程工具成果

构建一套轻量化、自动化、可复用的开源视觉模型鲁棒性评估框架，该框架基于Python+PyTorch+Foolbox开发，集成经典/改进型攻击、特征空间分析、高斯模糊防御三大核心功能，具备以下亮点：

① 支持FGSM、PGD、UAP多种攻击算法的一键调用，兼顾经典与改进型攻击场景；

② 支持扰动强度的自动遍历与多组实验的批量测试，自动统计准确率、ASR、生成效率等多维度指标；

③ 集成t-SNE特征空间可视化功能，可自动分析对抗攻击对模型特征分布的影响；

④ 支持“无防御/高斯模糊防御”双模式测试，自动统计并对比核心指标，生成可视化对比图表；

⑤ 实现“一键运行”，操作简洁，无需复杂的参数配置，可直接复用至其他图像分类数据集与视觉模型的鲁棒性测试。

4.2.3 攻击改进成果

完成通用对抗扰动（UAP）在Tiny ImageNet图像分类场景的落地实现，验证ResNet生成器学习的UAP在图像分类模型上的攻击有效性，明确UAP相较于PGD基线在生成效率、泛化性上的优势与不足，为通用图像分类模型的对抗攻击测试提供新的参考方法。

4.2.4 防御落地成果

形成一套针对Tiny ImageNet图像分类场景的高斯模糊轻量化防御方案，该方案具有以下优势：

① 实现简单，仅1行核心代码，无需修改ResNet模型结构，无需重新训练；

② 无侵入式，可直接嵌入现有图像分类系统的输入环节，工程改造成本低；

③ 效果稳定，在人眼无感知的扰动强度范围内，可有效抵御FGSM、PGD经典攻击及UAP改进型攻击，为通用图像分类模型的安全部署提供可直接落地的实用方案。

4.2.5 文档与代码成果

形成一套完整、可运行的实验代码包，包含Tiny ImageNet数据预处理、ResNet50模型加载、Foolbox经典攻击复现、UAP改进型攻击实现、自动化鲁棒性评估框架、高斯模糊防御实现、t-SNE特征可视化等所有模块，所有代码均添加详细注释，可直接运行与二次开发；

撰写一份完整、详实的最终研究报告，包含研究背景、研究意义、相关现状、工具方法、实验步骤、所有定量实验结果、多维度可视化图表、攻击改进对比分析、高斯模糊防御效果分析、研究总结与展望等内容，逻辑清晰、数据详实；

输出配套文档，包括《开发环境配置手册》《自动化鲁棒性评估框架使用说明》《UAP改进型攻击实现指南》《高斯模糊防御实现与效果分析报告》，为后续研究与工程应用提供全面、详细的参考。

## 五、参考文献

[1] Rauber J, Brendel W, Bethge M. Foolbox: A Python toolbox to benchmark the robustness of machine learning models[C]. arXiv preprint arXiv:1707.04131, 2017.

[2] Ghaffari Laleh N, Truhn D, Veldhuizen G P, et al. Adversarial attacks and adversarial robustness in computational pathology[J]. Nature Communications, 2022, 13(1): 5711.

[3] Xu J, Liu H, Wu D, et al. Generating universal adversarial perturbation with ResNet[J]. Information Sciences, 2020, 537: 302-312.

[4] Sun L. ResNet on Tiny ImageNet. Stanford CS231n Project Report, 2016.